我建议你把 Codex 当成“结对工程师”来用，不要一次让它把整个系统全写完，而是按阶段推进：每次只给 Codex 一个清晰、可验证的小目标。

可以这样用。

第 1 步：让 Codex 搭项目骨架

你可以对 Codex 说：

请在当前目录创建这个项目的基础骨架：

- frontend 使用 Next.js + TypeScript

- backend 使用 FastAPI

- 先只创建目录和最小可运行文件

- 不要实现复杂业务

目标是先得到：

D:\ai-customer-agent

├─ frontend

└─ backend

并且前后端都能启动。

第 2 步：先做后端 health 接口

给 Codex 一个很小的任务：

请先实现 FastAPI 后端的最小服务：

- 创建 /health 接口

- 配置 CORS

- 给出启动命令

完成后你验证：

cd backend

uvicorn app.main:app --reload

访问：

http://localhost:8000/health

第 3 步：做前端聊天页面空壳

再让 Codex 做：

请实现 Next.js 前端聊天 UI：

- 一个消息列表

- 一个输入框

- 一个发送按钮

- 先不调用 AI，只把用户消息显示出来

这一步只验证 UI，不急着接 OpenAI。

第 4 步：打通前后端聊天接口

然后说：

请实现前后端聊天接口联调：

- 前端点击发送后，请求后端 POST /api/chat

- 后端先返回一个固定回复

- 前端展示后端返回内容

这一步很关键，因为它验证了：

Next.js → FastAPI → Next.js

链路通了。

第 5 步：接入 OpenAI API

再让 Codex 做：

请把后端 /api/chat 接入 OpenAI API：

- API Key 从 .env 读取

- 保留清晰的错误处理

- 不要把 key 写死在代码里

- 给出 .env.example

这一步之后，AI 客服就能基础聊天了。

第 6 步：做 FAQ RAG

拆成两个任务，不要一次全塞给 Codex。

先做上传：

请实现 Admin FAQ 上传功能：

- 前端 Admin 页面支持上传 txt/md 文件

- 后端提供 /api/faq/upload

- 文件保存到 backend/data/faq_uploads

- 暂时不做向量化

再做向量化和检索：

请实现 FAQ RAG：

- 上传后的文档进行切分

- 使用 OpenAI Embeddings

- 写入 ChromaDB

- /api/chat 回答时先检索 FAQ

- 回复中尽量基于 FAQ 内容回答

第 7 步：做订单 Tool Calling

先用 mock 数据，不接真实电商系统：

请实现订单查询 Tool Calling：

- 新增 mock 订单数据

- 定义 get_order_status 工具

- 当用户询问订单状态时，Agent 调用工具

- 返回订单状态、物流状态、预计送达时间

第 8 步：做 memory

请实现基于 session_id 的多轮对话 memory：

- 前端生成或保存 session_id

- 后端按 session_id 保存最近 N 轮消息

- 支持用户追问“那什么时候到”

你跟 Codex 协作时的最佳方式

每次任务最好包含 4 件事：

1. 要做什么

2. 不做什么

3. 验收标准

4. 是否可以改文件

比如：

请实现 FastAPI /health 接口。

要求：

- 可以修改 backend 目录

- 不要改 frontend

- 返回 {"status": "ok"}

- 完成后告诉我怎么启动和测试

这种指令非常适合 Codex。

推荐开发顺序

1. 项目骨架

2. FastAPI health

3. Next.js 聊天 UI

4. 前后端联调

5. OpenAI 普通聊天

6. FAQ 上传

7. FAQ RAG

8. 订单 Tool Calling

9. Memory

10. Admin 管理增强

11. Docker / 部署